Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante las últimas semanas se ha consolidado el desarrollo del proyecto AURA, un asistente virtual enfocado en el bienestar emocional y acompañamiento conversacional. El proyecto actualmente cuenta con una arquitectura funcional completa, compuesta por tres servicios principales: Frontend (Next.js + React + TypeScript) Se diseñó una interfaz limpia, responsiva y centrada en la experiencia del usuario. Se implementó el módulo principal de chat (/chat) que se conecta directamente con el modelo de inteligencia artificial mediante la API de AURA AI. Se ajustó la navegación para incluir un menú desplegable con secciones como “Qué es AURA”, manteniendo coherencia visual y funcional con el diseño general. Se integró comunicación con la API mediante variables de entorno (.env.local) y configuración CORS. Backend API (.NET 8 - Aura.WebApi) Maneja la gestión de usuarios, autenticación, registro e historial de conversaciones. Se realizaron pruebas de endpoints /auth/register, /auth/login y /chat, verificando respuesta satisfactoria mediante PowerShell y Postman. La API está conectada correctamente con la capa de inteligencia artificial y devuelve respuestas procesadas en formato JSON al frontend. Módulo de Inteligencia Artificial (Python + FastAPI) Se desarrolló un servicio independiente encargado de procesar las solicitudes al modelo de lenguaje OpenAI GPT. Se reemplazó la conexión con Ollama por OpenAI, utilizando una API Key privada para acceder a los modelos GPT-4 y GPT-5. Se implementó un prompt base adaptado al propósito emocional de AURA: respuestas breves, cálidas y empáticas, evitando repeticiones y manteniendo coherencia con la conversación previa. Además, se crearon y probaron scripts de automatización |
| --- | --- |
| Objetivos | Diseñar una interfaz web atractiva e intuitiva, desarrollada con Next.js y React, que permita una interacción fluida y agradable entre el usuario y el asistente virtual. Implementar un backend en .NET 8 responsable de la gestión de usuarios, registro de sesiones y almacenamiento del historial de conversación, garantizando seguridad y privacidad. Desarrollar un microservicio de IA en Python (FastAPI) que integre el modelo OpenAI GPT, configurado con un prompt empático y coherente con la identidad emocional de AURA. Establecer la comunicación entre los servicios (Frontend, API y AI) mediante endpoints REST y variables de entorno, asegurando un flujo estable y un despliegue automatizado con scripts. Probar y evaluar el desempeño del asistente, analizando su capacidad para mantener coherencia conversacional, adaptarse al usuario y generar respuestas emocionalmente adecuadas. Documentar el proceso completo del desarrollo, detallando la arquitectura, decisiones técnicas y resultados obtenidos para cumplir los estándares del proyecto APT122 Capstone. |
| Metodología | #### 1. Análisis y Diseño Se identificó la necesidad de una herramienta digital centrada en el bienestar emocional mediante conversaciones empáticas impulsadas por inteligencia artificial. Se definió la arquitectura modular del sistema, compuesta por: Frontend: desarrollado en Next.js/React para la interacción con el usuario. Backend: implementado en .NET 8 para la gestión de usuarios y sesiones. Microservicio de IA: desarrollado con FastAPI y conectado al modelo OpenAI GPT para la generación de respuestas naturales y coherentes. #### 2. Desarrollo Cada componente fue desarrollado de forma independiente para facilitar las pruebas y la integración: Se crearon scripts automatizados para ejecutar los servicios simultáneamente. Se configuraron variables de entorno, control de puertos y middleware CORS para habilitar la comunicación entre módulos. Se aplicaron principios de modularidad, mantenibilidad y escalabilidad. #### 3. Pruebas e Integración Se realizaron pruebas funcionales y de integración para validar la comunicación entre los servicios y la coherencia del flujo conversacional. Los errores detectados en la configuración del entorno (puertos, conexión AI y despliegue) fueron corregidos mediante ajustes en los archivos .env y run-all.ps1. #### 4. Evaluación y Documentación Finalmente, se documentaron todas las etapas del desarrollo, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, generando evidencia para las fases de evaluación del proyecto APT122 Capstone. |
| Evidencias de avance | Evidencia 1: Arquitectura funcional completa del sistema AURA Incluye la estructura de los tres servicios principales (Frontend, API y AI), su comunicación mediante endpoints y la automatización de entorno con scripts Justificación: Permite evidenciar la integración técnica y la correcta configuración del entorno de trabajo, demostrando el dominio de arquitectura por capas y comunicación entre microservicios. Evidencia 2: Implementación del chat funcional conectado a OpenAI Muestra el flujo completo de interacción entre el usuario y el asistente AURA, incluyendo captura del frontend /chat, respuestas dinámicas desde el backend y procesamiento del modelo GPT a través del servicio FastAPI. Justificación: Representa la materialización del objetivo central del proyecto: ofrecer acompañamiento emocional mediante IA conversacional. Evidencia 3: Pruebas de endpoints y autenticación de usuario Contiene capturas y resultados de pruebas realizadas con PowerShell y Postman para los endpoints /auth/register, /auth/login y chat. Justificación: Valida la funcionalidad del backend en .NET 8 y demuestra la correcta implementación de seguridad y manejo de sesiones. Evidencia 4: Interfaz web y navegación funcional Incluye capturas de la interfaz final del chat, el menú desplegable con la sección “Qué es AURA” y la paleta de colores y botones coherentes con la identidad del proyecto. Justificación: Permite visualizar el progreso del diseño centrado en el usuario y la coherencia visual entre las secciones. #### 2. Resguardo de la calidad del proyecto La calidad del proyecto se aseguró aplicando buenas prácticas de desarrollo de software, entre ellas: Uso de control de versiones con GitHub para mantener historial y trazabilidad. Aplicación de principios de arquitectura modular, separando responsabilidades entre servicios. Implementación de entornos virtuales y archivos .env para la correcta gestión de dependencias y claves. Ejecución de pruebas iterativas e integración continua manual durante las etapas de desarrollo. Aplicación de una metodología ágil iterativa (Scrum) que permitió retroalimentación continua y ajustes sobre los resultados. Estas evidencias, junto con la documentación técnica y capturas del entorno en ejecución, permiten dar cuenta del avance real y medible del proyecto AURA, evidenciando la aplicación práctica de conocimientos de programación, arquitectura de software, integración de IA y experiencia de usuario, propios de la disciplina de Ingeniería en Informática. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas | Implementación del frontend con React y Next.js para la interfaz del chat.. | Visual Studio Code, Node.js, Next.js, React, TailwindCSS.. | 2 semanas. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Requiere pruebas continuas en distintos navegadores y dispositivos.. | Completado. | Ajuste visual en componentes y botones del menú.. |
| Diseño de arquitectura y gestión de software. | Definición e implementación de la arquitectura modular del sistema (Frontend, API, AI).. | Visual Studio 2022, Python, FastAPI, .NET 8, GitHub.. | 2 semanas. |  | La separación por servicios permitió pruebas independientes y mayor control.. | Completado | Se optimizó la comunicación entre servicios y variables de entorno.. |
| Integración de inteligencia artificial en aplicaciones. | Configuración del microservicio de IA con OpenAI GPT y conexión a FastAPI.. | Cuenta OpenAI, API Key, Python, FastAPI, librerías httpx/pydantic.. | 1 semana. |  | Se reemplazó el modelo Ollama por OpenAI para mayor estabilidad.. | Completado | Ajuste en prompt y formato de respuesta JSON.. |
| Gestión de la calidad y metodologías ágiles. | Aplicación de metodología ágil iterativa (Scrum) con entregas semanales.. | Trello, GitHub Projects, PowerShell scripts.. | Durante todo el desarrollo. |  | Facilitó la planificación y control del avance por tareas.. | En curso. | Se ajustaron prioridades de tareas según feedback y pruebas.. |
| Comunicación efectiva y documentación técnica. | Elaboración del informe técnico, evidencia visual y documentación del código.. | Word, PowerPoint, GitHub, capturas de pantalla, grabaciones de prueba.. | 1 semana. |  | La documentación consolida todo el proceso técnico y los resultados.. | En curso. | Se añadieron evidencias adicionales del flujo de conversación.. |
| Evaluación y pruebas integrales del sistema. | Pruebas funcionales e integración entre servicios y frontend.. | Postman, PowerShell, navegador web, consola FastAPI.. | 1 semana. |  | Se detectaron y resolvieron errores en CORS y rutas de conexión.. | Completado | Ajuste de puertos y configuración de entorno .env.local.. |
| Presentación y cierre de entrega intermedia. | Preparación del informe de avance y material de exposición.. | Word, PowerPoint, videos y capturas del sistema en ejecución.. | 3 días. |  | Requiere consolidar información técnica y visual del sistema.. | En curso. | Ajuste de formato y redacción final del informe. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

#### Factores que han facilitado el desarrollo Dominio técnico de las herramientas utilizadas: La experiencia previa en desarrollo web con .NET, React, y Python FastAPI permitió avanzar de manera autónoma en la construcción de cada módulo del sistema. Arquitectura modular del proyecto: La separación en tres servicios (Frontend, API y AI) facilitó el trabajo por etapas y la detección rápida de errores sin afectar el sistema completo. Disponibilidad de recursos y documentación técnica: El uso de GitHub, Postman, y scripts automatizados (run-all.ps1, start-ai.ps1, etc.) permitió mantener control y trazabilidad durante el desarrollo. Metodología ágil iterativa: El trabajo en ciclos cortos de desarrollo, prueba y ajuste permitió mejorar continuamente la experiencia del usuario y la estabilidad del sistema. #### Factores que han dificultado el desarrollo Errores de configuración inicial y compatibilidad entre servicios: En las primeras pruebas, los servicios AI y frontend presentaron fallos de conexión por variables de entorno y puertos incorrectos. Acción tomada: Se revisaron las configuraciones de los archivos .env, se normalizó la conexión mediante http://localhost:8001 y http://localhost:8002, y se unificaron los endpoints en los scripts de arranque. Cambio de proveedor de modelo IA: Inicialmente se utilizó Ollama, pero su rendimiento y compatibilidad fueron limitados. Acción tomada: Se migró exitosamente a OpenAI GPT, utilizando una API Key propia y ajustando el prompt base del asistente. Carga y sincronización de entornos locales: Algunos procesos (como la activación del entorno virtual de Python o el arranque simultáneo) presentaron cierres automáticos. Acción tomada: Se reescribieron los scripts PowerShell para asegurar la activación correcta del entorno virtual y mantener las tres aplicaciones en ejecución estable. Disponibilidad de tiempo y recursos de prueba: Por responsabilidades académicas y laborales, las pruebas en diferentes dispositivos se realizaron en etapas. Acción tomada: Se priorizó la automatización del entorno de desarrollo para facilitar pruebas rápidas y reproducibles en cada ejecución.

- Cambio del proveedor de modelo de inteligencia artificial Ajuste realizado: Se reemplazó el modelo local de Ollama por la API de OpenAI GPT, debido a la necesidad de obtener respuestas más coherentes, cálidas y estables. Justificación: OpenAI ofrece mayor rendimiento y compatibilidad con FastAPI, lo que permitió mejorar la calidad del procesamiento conversacional y la coherencia emocional del asistente. - Modificación en la estructura de arranque del entorno local Ajuste realizado: Se optimizaron los scripts (run-all.ps1, start-ai.ps1, start-api.ps1, start-frontend.ps1) para evitar cierres automáticos y asegurar la ejecución simultánea de los servicios. Justificación: Este cambio garantizó un entorno de desarrollo estable, simplificando las pruebas y la integración continua. - Ajuste visual y estructural en el frontend Ajuste realizado: Se decidió unificar el chat principal y eliminar el “chat de ejemplo” inicial que aparecía en la pantalla de inicio, dejando solo la versión funcional conectada a la IA. Justificación: El objetivo fue mejorar la experiencia del usuario y evitar confusión entre vistas de prueba y el chat real. #### Actividades no eliminadas El resto de las actividades planificadas (diseño, desarrollo, integración, pruebas y documentación) se mantuvieron conforme al cronograma original, gracias a factores facilitadores como el conocimiento previo en las tecnologías utilizadas, el uso de control de versiones con GitHub y la aplicación de una metodología ágil que permitió resolver dificultades sin alterar los objetivos del proyecto.

- Pruebas de experiencia de usuario (UX) y retroalimentación emocional Motivo del retraso: Se priorizó estabilizar la conexión entre los servicios y la coherencia del modelo de IA antes de iniciar pruebas con usuarios. Estrategia: Una vez consolidada la versión estable del chat, se aplicarán sesiones de prueba con usuarios voluntarios para recopilar comentarios y ajustar el tono de las respuestas de AURA. - Documentación final y anexos de evidencia Motivo del retraso: El enfoque estuvo en resolver errores técnicos y garantizar el funcionamiento integral antes de documentar el proceso completo. Estrategia: Se planificó un bloque final de trabajo exclusivo para documentar las configuraciones, capturas y scripts, asegurando la trazabilidad y calidad de la entrega. - Optimización del diseño visual y contenido informativo (“Qué es AURA”) Motivo del retraso: Esta sección se dejó para el tramo final del desarrollo, una vez verificado el correcto funcionamiento del chat. Estrategia: Se incorporará la sección dentro del menú principal del frontend, aplicando coherencia visual y texto explicativo sobre el propósito del asistente. En conjunto, estas tareas no afectan el cumplimiento general del proyecto, ya que la base técnica está completamente operativa. Las estrategias de planificación ajustada y priorización de objetivos críticos aseguran que todas las actividades pendientes se completarán dentro del plazo establecido para la fase final del Proyecto APT122.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.