Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo.

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?

R. Hasta ahora hemos podido cumplir la mayoría de las actividades planificadas dentro de los tiempos definidos. Los factores que han facilitado el desarrollo han sido la organización previa del cronograma, la buena comunicación entre los integrantes y la división clara de responsabilidades.

Como dificultad, algunos ajustes técnicos y de compatibilidad de herramientas tomaron más tiempo del esperado, además de la coordinación de horarios por temas académicos y laborales. Sin embargo, se logró mantener el ritmo general del plan.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

R. Las dificultades se han enfrentado mediante reuniones breves de revisión semanal para redistribuir tareas y

redefinir prioridades. En el caso de problemas técnicos, se ha optado por buscar documentación, apoyo del docente y prueba de diferentes alternativas antes de tomar una decisión definitiva.

En adelante, planeamos reforzar la planificación semanal y usar herramientas de seguimiento (como Trello o GitHub Projects) para tener mayor control de los avances.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo

de tu Proyecto APT?

2.

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?

R. Evalúo mi trabajo de manera positiva, ya que he cumplido con las tareas asignadas y he mantenido una actitud proactiva para resolver los problemas que han surgido. Destaco la constancia y el compromiso con los objetivos del proyecto.

Como aspecto a mejorar, podría optimizar la gestión del tiempo y anticipar las posibles dificultades técnicas para que no afecten los plazos de entrega.

3. Hasta el momento:

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?

R. La principal inquietud es si los avances actuales en la fase de desarrollo cumplen con el nivel de profundidad esperado para esta etapa y si es necesario reforzar la parte técnica o documental antes de continuar con las pruebas.

La pregunta al docente sería: ¿cuál es la mejor forma de evidenciar los avances técnicos y funcionales en esta etapa para asegurar una evaluación completa del progreso?

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?

R. Por el momento la distribución de actividades ha sido adecuada y equilibrada. Cada integrante ha cumplido con su rol según lo definido (análisis/diseño y desarrollo/integración). Sin embargo, a medida que avancemos a etapas de prueba y documentación final, será necesario asignar nuevas tareas específicas relacionadas con la validación de usabilidad y la integración de contenidos finales.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?

R. El trabajo en grupo ha sido positivo. Se destaca la comunicación constante, la disposición para colaborar y el compromiso con los objetivos comunes. Ambos integrantes aportan desde sus fortalezas, lo que ha permitido avanzar de forma equilibrada.

Como aspecto a mejorar, podríamos fortalecer la planificación conjunta de cada etapa para evitar retrasos menores y mantener una documentación más actualizada durante todo el proceso.

6. APT grupal